ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Pakiet nr 1

# Umowa Nr USK/DZP/…../2015

zawarta w dniu   .................................   we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul.  Borowska 213, 50-556 Wrocław,

NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna 	– Dyrektora Szpitala

Dorotę Topolnicką 	– Główną Księgową,

a

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................

§1

Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ).

§2

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/……../2015) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje:

Wykonanie robót budowlanych na przebudowę wybranych pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, w zakresie zgodnym z  projektem budowlanym pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu – pozwolenie na budowę decyzja nr 2286/2015” oraz projektem wykonawczym, pt: „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu” oraz zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 1do niniejszej umowy.

# §3

# W ramach zleconej  usługi Wykonawca powinien wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową i udzielonym pozwoleniem na budowę oraz wszystkimi ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy. Ponadto wszystkie materiały użyte do realizacji zadania budowlanego powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

- Roboty będą wykonywane  na czynnym obiekcie, zgodnie z harmonogramem i zakończone w ustalonym w umowie terminie określonym w §11 pkt.2.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno- prawną za ewentualne szkody powstałe w związku 
z niewłaściwym  zabezpieczeniem placu budowy i zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

- Na okoliczność wymienioną w ust. 4 Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy polisę potwierdzającą zawarcie umowy OC robót budowlanych na kwotę 200.000,00 PLN (sto tysięcy złotych)

- Brak przedłożenia umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy z winy Wykonacy.

§4

- Prace objęte umową wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wymaga się, aby funkcję kierownika budowy sprawowała osoba, która posiada:  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń; wpis na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa;  min. 10 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, również przy budowie co najmniej 3 obiektów budowlanych użyteczności publicznej
 o powierzchni użytkowej co najmniej 5 tys. m2 .

- Przed powierzeniem części zamówienia podwykonacy, Wykonawca każdorazowo musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiajacego oraz przedłożyć projekt umowy z podwykonawcą.

- Zamawiający w terminie 5 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo może złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu.

# §5

# Wykonawca jest odpowiedzialny za  przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac oraz  wokół budynków USK, w tym zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich i oznakowanie stref niebezpiecznych.

# Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ponosi odpowiedzialność za ewentualne wygenerowanie alarmów pożarowych oraz skutki prawno-finansowe zdarzeń.

# Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót  i jest zobowiązany do każdorazowego zgłoszenia robót zanikających, celem ich odbioru przez Zamawiającego. W przypadku realizacji zabudowy patio, prace mogą być kontynuowane po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru wpisu w dzienniku budowy potwierdzającym prawidłowe wykonanie prac.

# Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. leży po stronie Wykonawcy.

# Sporządzenie Planu BIOZ leży po stronie Wykonawcy.

# Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców, w czasie wykonywania prac 
i pobytu na terenie obiektów USK, w oznakowane ubrania robocze lub identyfikatory przypięte do ubrania 
w widocznym miejscu.

# §6

- Przystąpienie do wykonania prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy wszelkie potrzebne do wykonania przedmiotu umowy dokumenty, w tym zwłaszcza projekty, pozwolenia etc.

- Wykonawca w terminie do 2 dni od dnia otrzymania dokumentów może na piśmie wnieść do nich uwagi lub zapytania. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi dokumentami i nie wnosi żadnych uwag lun wniosków dot. realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty celem powiadomienia  Lokalnego Centrum Nadzoru USK tel. 662-232-549, 71/733-17-70 o osobach przebywających na terenie szpitala.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie objętym umową.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego. 
W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany naprawić, wymienić lub przywrócić mienie do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wygrodzeniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy. W tym: wykonanie i montaż banerów informacyjno-reklamowych poprawiających estetykę ścianek odgradzających plac budowy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym).

- Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym zabezpieczyć, wytyczyć i stosownie oznakować drogi komunikacji dla pacjentów, personelu, karetek, transportu i dostaw do szpitala, tak aby jak w najmniejszym stopniu zakłócić funkcjonowanie szpitala- najpóźniej 5 dni od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14.12.2012 r., o odpadach (Dz. U.  2013.21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót na poszczególne Etapy – wyszczególnione w załączniku nr 1.

- Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu poszczególnego etapu, w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór końcowy, całości zadania (wszystkich etapów) zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

# §7

- Za czynności określone w § 2 i §3 ust.1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
………………………………………………………………………………….PLN netto (słownie …………………………………………………………………………………………………………złotych netto) ………………………………………………………………………………….PLN brutto(słownie:……………………………………………………………………………………………… złotych brutto).Wskazana wyżej kwota stanowi całość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe za zakończone i odebrane protokolarnie poszczególne etapy robót.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych prac określonych w pkt.1,będzie płatne w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat, wraz z załączonym bezusterkowym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez Zleceniodawcę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ………………………………….………….. PLN (słownie:……………………………………………….… 00/100).

- Wybór formy zabezpieczenia (w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych etc.) należy do Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, tj. …………………….PLN (słownie:  …………….. 00/100), służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji, zwrócona  zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 4 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

- Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanych kwot z tytułu rękojmi i gwarancji należytego wykonania.

# §8

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  będzie regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy w .................................................... nr ………………………………………...... w  terminie …… dni (min. 60) Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 7 faktury VAT.

- Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca umieści  w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego oraz numer  zamówienia (zamówień) Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres   trwania umowy.

- Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- gwałtownej dekoniunktury,

- ograniczenia dostępności surowców.

- wstrzymanie prac w trybie administracyjnym.

Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona  zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy  przetargowej.

- W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości  0,01% za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Wykonawcy z tytułu  opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez  Zamawiającego.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

# §9

# Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy.

# Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy (w całości lub części) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia - pisemnie lub za pomocą faksu, lub e-maila, Wykonawca nie podejmie działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Za nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy uznaje się w szczególności:

- słaby postęp robót powstały z winy Wykonawcy, w tym skierowanie zbyt małej ilości pracowników, uniemożliwiający zakończenie robót (etapów robót) w uzgodnionym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania każdego dnia ilości pracujących pracowników i postępu robót oraz odnotowania tego faktu w dokumencie sporządzonym przez Zamawiającego,

- prowadzenie robót w sposób sprzeczny z przepisami BHP,

- stosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń nie posiadających wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz  uprzednio niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje automatycznie po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 1, bez składania Wykonawcy kolejnych oświadczeń woli przez Zamawiającego, pod warunkiem jednakże, że wezwanie, o którym mowa w ust. 1 będzie zawierało w swojej treści rygor odstąpienia od Umowy w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o zajęciu komorniczym, ogłoszeniu upadłości, itp. W takim przypadku odstąpienie nastąpi z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 i 6 nin. paragrafu, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej 10 % wartości ogólnej umowy brutto.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn określonych w nin. paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania części wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za roboty wykonane na podstawie umowy, na poczet prac niezbędnych do doprowadzenia frontu robót do stanu umożliwiającego powierzenie kontynuacji rozpoczętych przez Wykonawcę, a nie zakończonych robót stanowiących przedmiot umowy, innemu podmiotowi. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem robót niezbędnych do wykonania w celu możliwości powierzenia dokończenia robót niewykonanych przez Wykonawcę innemu podmiotowi i dokona kompensaty tejże kwoty z należnościami przysługującymi Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia i niedotrzymania terminów realizacji  poszczególnych etapów §11 pkt.2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 1 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nie usuwania usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie ustalonym w § 7 umowy oraz za każdy dzień nieprzestrzegania wymogów BHP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną
 w wysokości 1 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

# Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10

- Wykonawca udziela gwarancji  na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Przed upływem terminu gwarancji Wykonawca na wniosek inwestora weźmie udział w przeglądzie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada/usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy w terminie 5 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 24 godzin, licząc od zgłoszenia stosownego wniosku.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 5 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
 o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Usterki i wady zgłaszane będą faksem na nr……………….. lub e-mailem na adres:…………………………………………….. i potwierdzone telefonicznie pod numerem………………… Zgłoszenie usterki lub wady na wskazany powyżej numer faksu lub e-mail skutkuje rozpoczęciem biegu terminu usunięcia zgłoszonej wady lub usterki

- W przypadku nie usuwania lub nienależytego usuwania przez Wykonawcę ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu -zlecić wykonanie zastępcze usunięcia wad lub usterek przez inny podmiot, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Kwota stanowiąca wynagrodzenie za wskazane powyżej wykonawstwo zastępcze, zostanie potrącona z kaucji gwarancyjnej. 
W przypadku, gdy kaucja gwarancyjna nie pokryje w całości kosztów wykonawstwa zastępczego, Wykonawca zostanie wezwany do uregulowania odpowiedniej należności.

# § 11

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……….…..2015r. do dnia 31.12.2015 r. 
w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w nieprzekraczalnym terminie zadania budowlanego:

-  określonego w etapie I   -  8 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy

-  określonego w etapie II  - 10 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy

-  określonego w etapie III  - 2 tygodni licząc od dnia przejęcia placu budowy

# § 12

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póżn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.

§ 13

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Działu Utrzymania Obiektu.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki.

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest …………………………………………………..

# § 14

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

# § 15

Ewentualne spory wynikłe miedzy Stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie. 
W razie nie uzyskania konsensusu, spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# §16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

# §17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca			                                	    Zamawiający

…………………………………..                                                              ………………………………………