ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/DUO/63/07/2017

zawarta w dniu   ................................. we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  im. Jana Mikulicza Radeckiego 50-556 Wrocław ul. Borowska 213,, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Inwestorem” reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,

a  firmą

………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

NIP…………………………………………………   REGON …………………………………………..

zwanym dalej „Projektantem” reprezentowanym przez:

.............................................................

§ 1

- Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.907 z późn. zm.) do kwoty 30 tys. euro, gdzie 1 euro = 4,1749 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U 2015, poz. 2164).

- Stronami niniejszej umowy są Inwestor ( zwany w Opisie Przedmiotu Zamówienia -  Zamawiającym) i Projektant w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U. 2016, poz. 290 z póz.zm.)

§ 2

Przedmiot umowy

- Inwestor zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pełno branżowej dla następującego zadania: „Modernizacja Działu Endoskopii Urologicznej” wraz z uzyskaniem pozwolenia (jeśli będzie wymagane)

- Szczegółowy zakres zadania został określony w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia).

- Dokumentację (budowlaną i wykonawczą) należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie cyfrowej (pliki edytowalne oraz PDF).

- Integralnym składnikiem umowy jest Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta złożona przez Projektanta.

§3

Obowiązki Projektanta związane z realizacją umowy

- Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, profesjonalna wiedzą, zgodnie 
z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

- Projektant gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe

- Projektant dostarczy Inwestorowi komplet projektów niezbędnych do realizacji zadania wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz decyzjami.

- Projektant dołączy do opracowania oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projektant oświadcza, że odbył wizję lokalną, zapoznał się z warunkami projektowania i dokumentacją projektową, jaką szpital dysponuje.

- Projektant zobowiązuje się do:

- Bieżącego uzgadniania dokumentacji projektowej z Inwestorem

- Wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego obszarów objętych zakresem opracowania oraz tych nie objętych zakresem opracowania, ale niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania oraz później wykonania całości założenia projektowego

- Uzyskania wszelkich uzgodnień wynikających z przepisów prawa w tym również do pokrycia kosztów związanych z ich uzyskaniem

- Skoordynowania międzybranżowego wszystkich projektów składowych, tak, aby całość dokumentacji była spójna

- Dostarczenia  uzgodnionych i zaakceptowanych projektów bez uwag przez odpowiednich rzeczoznawców

- Uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczna i wymagana prawem)

- Pełnienia nadzoru autorskiego

- Udziału w naradach technicznych na budowie ( minimum 5 pobytów)

- Projektant oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Projektant  zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Projektant oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Projektant odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Projektantowi przez Inwestora w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Inwestora i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Projektant jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

- Projektant, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.), przenosi na Inwestora całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Projektanta w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Inwestorowi i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

a) utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

b) zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu  magnetycznego oraz cyfrową,

c)  wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet.

- Projektant przeniesie na Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust.11 powyżej.

- Projektant jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych i innych praw osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a  w przypadku skierowania roszczeń z tego tytułu przeciwko Inwestorowi, Projektant zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Inwestora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- Projektant odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Projektant musi posiadać umowę ubezpieczenia OC na kwotę nie niższą niż 50 000 złotych pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Projektanta.

§4

Obowiązki Projektanta związane z realizacją umowy

- Inwestor przekaże Projektantowi (do wglądu)  posiadaną dokumentację techniczną budynków, w zakresie niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania, jeżeli jest w jej posiadaniu.

- Inwestor zaopiniuje dostarczoną przez Projektanta dokumentację w terminie  maksymalnie 10 dni roboczych licząc od daty jej wpływu.

§5

Odbiór pracy

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Inwestora wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  podpisany bez uwag ze strony Inwestora.

- Zastrzeżenia, błędy, usterki i braki mogą być zgłaszane przy odbiorze oraz w fazie wykonywania robót budowlanych, będą przez Projektanta uzupełnione i poprawione niezwłocznie  ( max 2 dni roboczych) bez dodatkowego wynagrodzenia.

§6

Odbiór pracy

Projektant udziela gwarancji na wykonaną usługę na czas wykonania całości zadania, tj. wykonania wszelkich robót związanych z przebudową pomieszczeń określonych w § 2 ust. 1 umowy i wpływu okresu gwarancji na wykonane roboty budowlano – instalacyjne.

§ 7

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Opis przedmiotu zamówienia.

§ 8

Terminy umowne

- Wykonanie koncepcji – w ciągu maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – w ciągu 100 dni licząc od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu  wykonawczego uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu 100 dni licząc od daty podpisania umowy

- Terminem zakończenia umowy będzie data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 9

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….…….…… zł netto, .....…………….….. zł brutto

słownie:

..............………………………………………………………………...............................   netto

……….....................................................................................................................  brutto

- Projektant może wystawić fakturę jedynie na podstawie  protokołu odbioru wystawionego bez uwag.

- Na fakturze dotyczącej niniejszego postępowania Projektant umieści w widoczny sposób numer umowy Inwestora oraz załączy kopię protokołu podpisanego przez obie strony.

- Projektant  gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

§ 10

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 9 będzie regulowana zgodnie przelewem z konta Zamawiającego na konto Projektanta
 w ……….................................................................. nr ………………………………………………………………………...... w  terminie 60 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, podpisania protokołu odbioru bez uwag 
i złożenia u Inwestora oświadczeń zgodnie z § 3 Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 9 faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.

- W razie opóźnienia w zapłacie Projektant  jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Projektanta z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Inwestora.

- Projektant  nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Inwestora poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Projektanta  i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§11

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego i Projektanta

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego:

Marek Dmoch  – tel.: (71) 733 1193, kom.668 234-016.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego:

Z-ca Dyr. Ds. Administracji i Logistyki.

- Osoba odpowiedzialna za realizacją umowy po stronie Projektanta : ………...…………………………………………...

§ 12

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Inwestora, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

Kary umowne

Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych w następujących wysokościach:

- Inwestor ma prawo naliczyć Projektantowi karę umowna w razie:

- Odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Projektanta. Jeżeli Projektant nie przystąpi lub przerwie wykonywanie umowy lub nastąpi rozwiązanie z przyczyn określonych w ust 3 poniżej  – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto;

- Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, licząc od wyznaczonego Projektantowi przez Inwestora  terminu usunięcia wad zgodnie z §5 ust 2.

- 500 złotych za nieuzasadnioną nieobecność na cotygodniowej naradzie.

- Inwestor zapłaci Projektantowi karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku     odstąpienia od umowy przez Inwestora  z przyczyn zawinionych przez Inwestora z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Inwestor może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Projektant nie dotrzymuje terminu realizacji umowy i opóznia się z realizacją powyżej 5 dni, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

- Jeżeli kara nie pokrywa szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

- Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§14

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK

Projektant oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Projektant oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 15

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 16

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 17

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

§ 18

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Projektanta.

Projektant                                                                                                                                                            Zamawiający