ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY

Umowa Nr USK/DZP/PN-252/2017

zawarta w dniu   ................................. we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego 50-556 Wrocław ul. Borowska 213,, NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Inwestorem” reprezentowanym przez:

Piotra Pobrotyna 		– Dyrektora Szpitala,

a  ………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres), a w przypadku Spółki Cywilnej – imiona i nazwiska i Pesel-e wszystkich wspólników.

NIP…………………………………………………   REGON …………………………………………..

zwanym dalej „Projektantem” reprezentowanym przez:

.............................................................

§ 1

Strony umowy

- Strony umowy są Inwestorem i Projektantem w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017, poz. 1332)

- Inwestor jest jednocześnie Zamawiającym, a Projektant – Wykonawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579).

§ 2

Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-252/2017) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Inwestor zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na opracowaniu koncepcji i dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełnobranżowej dla przebudowy wskazanych obszarów w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeznaczonych na działalność medyczną w bud. H I piętro, bud. H IV piętro, uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli projektowane prace tego wymagają nadzór autorski w trakcie wykonywania prac budowlanych.

- Szczegółowy zakres zadania został określony w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia).

- Dokumentację (inwentaryzację, budowlaną i wykonawczą) należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie cyfrowej (pliki edytowalne oraz PDF).

- Integralnym składnikiem umowy jest Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta złożona przez Projektanta.

§3

Obowiązki Projektanta związane z realizacją umowy

- Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, profesjonalną wiedzą, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

- Projektant gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Projektant dostarczy Inwestorowi komplet projektów niezbędnych do realizacji zadania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz decyzjami, w tym pozwoleniem na budowę (jeśli powyższe prace tego wymagają).

- Projektant dołączy do opracowania oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projektant oświadcza, że odbył wizję lokalną, zapoznał się z warunkami projektowania i dokumentacją projektową, jaką szpital dysponuje.

- Projektant zobowiązuje się do:

- Bieżącego uzgadniania dokumentacji projektowej z Inwestorem;

- Wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego obszarów objętych zakresem opracowania oraz tych nie objętych zakresem opracowania, ale niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania oraz później wykonania całości założenia projektowego;

- Uzyskania wszelkich uzgodnień wynikających z przepisów prawa, w tym również do pokrycia kosztów związanych z ich uzyskaniem;

- Skoordynowania międzybranżowego wszystkich projektów składowych, tak, aby całość dokumentacji była spójna;

- Dostarczenia  uzgodnionych i zaakceptowanych projektów bez uwag przez odpowiednich rzeczoznawców;

- Uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczną i wymagane prawem);

- Pełnienia nadzoru autorskiego;

- Udziału w naradach technicznych na budowie (minimum 5 pobytów).

- Projektant oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Projektant  zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Projektant oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

- Projektant odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie ww. zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

- Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Projektantowi przez Inwestora w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Inwestora i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Projektant jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

- Projektant, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z póz. zm.), przenosi na Inwestora całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Projektanta w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Inwestorowi i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

  - utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

  - zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu  magnetycznego oraz cyfrową,

  - wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet;

  - rozpowszechnianie umów i projektów, w tym także w materiałach promocyjnych dotyczących Inwestora, stronach internetowych.

- Projektant przeniesie na Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji określonych w ust.11 powyżej.

- Projektant jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych i innych praw osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku skierowania roszczeń z tego tytułu przeciwko Inwestorowi, Projektant zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Inwestora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- Projektant odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Projektant musi posiadać umowę ubezpieczenia OC na kwotę nie niższą niż 100 000 złotych pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Projektanta.

§4

Prawa i Obowiązki Inwestora związane z realizacją umowy

- Inwestor przekaże Projektantowi (do wglądu) posiadaną dokumentację techniczną budynków, w zakresie niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.

- Inwestor zaopiniuje dostarczoną przez Projektanta dokumentację w terminie maksymalnie 10 dni roboczych licząc od daty jej wpływu.

- Inwestor udostępni Projektantom stosowne części budynku/budynków celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

- Inwestor ma możliwość wprowadzenia zmian w projekcie bez zgody projektanta, w celu m in. rozbudowy lub remontu projektowanego obszaru, zmian koniecznych z uwagi na stan budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających.

§ 4a

Podwykonawstwo

- Projektant realizuje przedmiot umowy własnymi siłami w zakresie koncepcji oraz przygotowania projektu budowlanego. Powierzenie wykonania części przedmiotu podwykonawcom (w zakresie projektu wykonawczego – branże) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. Jeżeli jednak Projektant zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Inwestora), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Projektantów, którym zadanie powierzył.

- Przed powierzeniem części zamówienia Podwykonawcy, Projektant każdorazowo musi uzyskać pisemną zgodę Inwestora oraz przedłożyć projekt umowy z Podwykonawcą.

- Inwestor w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo może złożyć sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy.

- Inwestor zastrzega, że Projektant uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom wyłącznie wykonania części Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. W pozostałej części Projektant zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi.

- Umowa Projektanta z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Projektant jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą do przedłożenia Inwestorowi kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Inwestor w terminie 3 dni roboczych może wnieść sprzeciw do takiej umowy.

- Projektant jest obowiązany powiadomić Inwestora na piśmie o rozpoczęciu wykonywania prac przez każdego Podwykonawcy i o jego wejściu do Szpitala pod rygorem jego usunięcia ze Szpitala.

- W przypadku wprowadzania przez Projektanta zmian do umowy zawartej z podwykonawcą, zastosowanie mają przepisy ust. 6.

- Na 14 (czternaście) dni roboczych przed terminem zapłaty każdej faktury, Projektant przedłoży Inwestorowi oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Projektanta wobec nich z wymagalnymi płatnościami z tytułu realizacji powierzonej im części prac pod rygorem wstrzymania płatności przez Inwestora bez możliwości wystąpienia przez Projektanta z jakimkolwiek roszczeniem do Inwestora.

- W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, płatność faktury dla Projektanta zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia tych oświadczeń. W przypadku jednak, gdy Projektant pozostaje w sporze z Podwykonawcą co do zapłaty za wykonane przez tego Podwykonawcy części prac i nie może uzyskać od Podwykonawcy oświadczeń, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Projektant jest uprawniony do przedstawienia Inwestorowi oświadczenia osób uprawnionych do reprezentacji Projektanta potwierdzającego wysokość spornej należności wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość tej należności. Po dostarczeniu takiego oświadczenia Wykonawcy, Inwestor uprawniony jest do ograniczenia wstrzymania płatności powyżej opisanej faktury jedynie do kwoty odpowiadającej spornej należności Projektanta z Podwykonawcą, określonej w oświadczeniu osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że załączone dokumenty budzą istotne wątpliwości lub są sprzeczne z wiedzą Inwestora o danym sporze.

- W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności Podwykonawców w stosunku do Wykonawcy, a niezapłaconych przez Wykonawcę, Inwestor będzie uprawniony do dokonania zapłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawców z należnego Projektanta wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 umowy, przy czym przed dokonaniem płatności Inwestor winien zachować następujący tryb postępowania:

  - Inwestor dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Projektanta i wskaże Podwykonawców, na których rzecz zamierza dokonać płatności;

  - Projektant powinien w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powiadomienia poinformować Inwestora, czy kwestionuje czy też uznaje wierzytelność Podwykonawcy, a w przypadku kwestionowania należności szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i przedstawić Inwestorowi niezbędną dokumentację w tym zakresie;

  - w przypadku, gdy Projektant uchybi obowiązkowi określonemu w punkcie b) powyżej, uznaje się, iż zaakceptował zapłatę na rzecz Podwykonawcy.

- Zapłata zrealizowana w powyższym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Inwestora z zapłaty Ceny Umowy Projektanta w części zapłaconej Podwykonawcy.

- Projektant zobowiązuje się wobec Inwestora, że będzie dokonywał terminowo wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Inwestora na odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§5

Odbiór pracy

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Inwestora wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag ze strony Inwestora po otrzymaniu kompletnej dokumentacji wraz z decyzją pozwolenie na budowę (jeśli jest konieczne).

- Zastrzeżenia, błędy, usterki i braki mogą być zgłaszane przy odbiorze oraz w fazie wykonywania robót budowlanych, będą przez Projektanta uzupełnione i poprawione niezwłocznie (max 2 dni roboczych) bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Po przekazaniu kompletnej dokumentacji zgodnie Inwestor kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie przez Inwestora przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem tej dokumentacji.

- Odbiór przez Inwestora dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń oraz uzyskaniu pozostałych aktów administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania. Odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Inwestora protokołu odbioru, z zastrzeżeniem że Inwestor nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań technicznych. Przed podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji Inwestor dokona sprawdzenia kompletności i zgodności opracowania z opisem przedmiotu zamówienia.

- Projektant ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokół przekazania oraz protokół odbioru, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji.

- Stwierdzenie przez Inwestora występowania wad w dokumentacji należy traktować, jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Projektanta. W związku z powyższym Inwestor zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu usunięcia przez Projektanta wad. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa nie pozbawia Inwestora prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Projektanta błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu.

- O zauważonych wadach w dokumentacji Inwestor zawiadamia Projektanta, który zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikające z usuwania wad w projekcie budowlanym będą wprowadzane przez Projektanta w siedzibie Inwestora w obecności przedstawiciela Inwestora. Zmiany w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Projektanta tylko w formie suplementu, sporządzonego w formie i ilościach wskazanych w opz.

- Projektant pisemnie poinformuje Inwestora o wszelkich zmianach wprowadzanych w dokumentacji.

- Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji lub koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Projektant jest zobowiązany w uzgodnionym z Inwestorem w terminie do odpowiedniego złożenia lub uzupełnienia dokumentów w organie prowadzącym sprawę zgodnie z wymaganiami powyższego organu.

- W uzasadnionych przypadkach za zgodą Inwestora strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad.

- Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub należy traktować jako złożenie niekompletnego wniosku przez Projektanta.

- Przez wadę rozumie się w szczególności:

- niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ustawy Prawo budowlane,

- niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia,

- braki w przedmiocie odbioru,

- błędy w dokumentacji,

- niekompletność dokumentacji,

- rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji projektowej,

- powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne.

- Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem niewłaściwego rozpoznania terenu lub/i inwentaryzacji, w tym w szczególności podłoża, oddziaływania prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Projektancie.

- Inwestor zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów składowych opracowania projektowego w ramach zlecenia koreferatu do dokumentacji projektowej lub weryfikacji dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu.

- Projektant udziela gwarancji na wykonaną usługę na czas wykonania całości zadania, tj. wykonania wszelkich robót związanych z przedmiotem zamówienia  i wpływu okresu gwarancji na wykonane roboty budowlano – instalacyjne.

§6

Gwarancja

- Projektant udziela gwarancji na wykonaną usługę na czas wykonania całości zadania, tj. wykonania wszelkich robót związanych z przebudową pomieszczeń określonych w § 2 ust. 1 umowy i wpływu okresu gwarancji na wykonane roboty budowlano – instalacyjne.

- Projektant udziela Inwestorowi rękojmi na wykonaną dokumentację.

- Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 8 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

- W okresie rękojmi Projektant zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Inwestora w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Inwestora strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad.

- W przypadku nie usunięcia przez Projektanta zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Inwestor może usunąć wadę w zastępstwie Projektanta, na jej koszt – po uprzednim powiadomieniu Projektanta. W takim przypadku Inwestor nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Projektanta z tytułu rękojmi. Projektant oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

§ 7

Składniki umowy

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

- Opis przedmiotu zamówienia.

§ 8

Terminy umowne

- Wykonanie koncepcji – w ciągu maksymalnie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu budowlanego – do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy

- Uzyskanie pozwolenia na budowę – w ciągu 90 dni licząc od daty podpisania umowy

- Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami – w ciągu 90 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy

- Terminem zakończenia umowy będzie data podpisania przez Inwestora protokołu odbioru końcowego robót budowalnych.

§ 9

Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….…….…… zł netto, .....…………….….. zł brutto

słownie: ..............………………………………………………………………............................... netto

………..................................................................................................................... brutto

W tym:

- wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy rata 1 – 90% wartości umowy, stanowiące wartość należną Projektantowi, ustala się na kwotę: ……………. zł (słownie: ……………………..netto, ………………………………….brutto);

- wynagrodzenie ustalone za pełnienie nadzoru autorskiego – rata 2 – 10% wartości umowy, stanowiące wartość należną Projektantowi, ustala się na kwotę:………………….. zł (słownie: ……………………netto, …………………………………….brutto).

- Projektant może wystawić fakturę jedynie na podstawie protokołu odbioru wystawionego bez uwag.

- Na fakturze dotyczącej niniejszego postępowania Projektant umieści w widoczny sposób numer umowy Inwestora oraz załączy kopię protokołu podpisanego przez obie strony.

- Projektant gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.

§ 10

Regulowanie należności

- Należność wskazana w § 9 będzie regulowana zgodnie przelewem z konta Inwestora na konto Projektanta w ……….................................................................. nr ………………………………………………………………………...... w terminie 60 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem:

  - Płatność za dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenie na budowę lub innymi decyzjami administracyjnymi oraz podpisania protokołu odbioru bez uwag i złożenia u Inwestora oświadczeń zgodnie z § 3 – rata 1.

  - Płatność za nadzór autorski – rata 2 po podpisaniu protokołu końcowego robót adaptacyjnych. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 9 faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.

- W razie opóźnienia w zapłacie Projektant jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Projektanta z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Inwestora.

- Projektant  nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Inwestora poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Projektanta i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§11

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Inwestora i Projektanta

- Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Inwestora:

Małgorzata Kubik  – tel.: (71) 733 1194.

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Inwestora:

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji i Logistyki.

- Osoba odpowiedzialna za realizacją umowy po stronie Projektanta : ………...…………………………………………...

§ 12

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Inwestora, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Dopuszcza się również zmianę umowy w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez żadną ze Stron i niezależnych od Stron, a mających wpływ na wykonanie umowy,

- konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Inwestora zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji, braku możliwości zapewnienia planowanej funkcji, wskazanie innej lokalizacji dla spełnienia projektowanej funkcji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

- konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia.

- W przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust 1 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 3 wartość netto wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c. Zmiana taka wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

§ 13

Kary umowne

Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych w następujących wysokościach:

- Inwestor ma prawo naliczyć Projektantowi karę umowna w razie:

- Odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Projektanta. Jeżeli Projektant nie przystąpi lub przerwie wykonywanie umowy lub nastąpi rozwiązanie z przyczyn określonych w ust 3 poniżej  – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

- Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

- Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, licząc od wyznaczonego Projektantowi przez Inwestora  terminu usunięcia wad zgodnie z §5 ust 2.

- 500 złotych za nieuzasadnioną nieobecność na cotygodniowej naradzie.

- Inwestor zapłaci Projektantowi karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez Inwestora z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Inwestor może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Projektant nie dotrzymuje terminu realizacji umowy i opóźnia się z realizacją któregokolwiek etapu powyżej 5 dni kalendarzowych, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem.

- Jeżeli kara nie pokrywa szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

- Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§14

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu USK

      - Projektant zobowiązuje się  do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich  informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu USK stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

      - Projektant zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz USK. Jednocześnie Projektant przyjmuje do wiadomości, ze ewentualny dostęp do bazy danych osobowych USK nie jest równoznaczny z powierzeniem mu przetwarzania tych danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

      - Projektant zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i jednocześnie ma świadomość odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów w tym zakresie.

      - W przypadku dostępu Projektanta lub osoby działającej na rzecz Projektanta do zbioru danych osobowych USK, osoba taka jest zobowiązana do podpisania stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności, nie później niż w dniu, w którym uzyskała dostęp do danych osobowych.

§ 15

Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.

§ 16

Aneksy

Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 17

Inne postanowienia umowy

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

§ 18

Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Projektant                                                                                                                                                            Inwestor